武汉大学计算机学院 2022级中级项目实训周报

专业班级：软工2班          学号：2022302111320          姓名：杨松玮

项目名称：深度学习目标检测项目              小组成员：黄天成 杨松玮

时间阶段：第 1 周，  2024  年 7 月  1  日至  7 月  6  日

- 本周计划和项目任务

1、团队和项目确立/组内沟通与分工

2、项目技术选型/基础知识补强

3、项目启动文档与项目需求分析

4、进行项目系统设计与迭代计划

5、功能开发与第一次迭代

- 本周进度/任务完成情况

1、确立了项目、相关技术与组内分工

2、完成了大部分基础知识的补强

3、撰写完成了项目启动文档与项目需求分析

4、进行了基本的模型训练与识别试运行

- 下周的计划和项目任务

1、实现阶段一（验证码图片识别）的功能开发

2、进行阶段二（汽车车牌号识别）的开发并简单实现

3、修复第一次迭代中发现的bug和缺陷

4、开始第二次迭代

- 存在的主要问题或特殊情况

1、基础知识薄弱，补强耗费时间多

2、验证码识别的训练样本不够