武汉大学计算机学院 2022级中级项目实训周报

专业班级：软工2班          学号：2022302111320          姓名：杨松玮

项目名称：深度学习目标检测项目              小组成员：黄天成 杨松玮

时间阶段：第 2 周，  2024  年 7 月  8  日至  7 月  13  日

- 本周计划和项目任务

1、实现阶段一（验证码图片识别）的功能开发

2、进行阶段二（汽车车牌号识别）的开发并简单实现

3、修复第一次迭代中发现的bug和缺陷

4、开始第二次迭代

- 本周进度/任务完成情况

1、完成了系统设计和迭代开发计划表

2、填写系统测试的BugList表并寻求解决办法

3、撰写完成项目的用户手册

- 下周的计划和项目任务

1、完善用户界面和改善用户体验

2、进行系统的整合与测试

3、准备项目的验收与展示

4、整理并提交过程文档

- 存在的主要问题或特殊情况

1、通过迭代来逐步实现和优化最终系统，系统存在漏洞，需要进行更全面的功能测试和性能测试

2、编写技术文档需要注意规范性和完整性