武汉大学计算机学院 2022级中级项目实训周报

专业班级：2班            学号：2022302111336            姓名：黄天成

项目名称：深度学习目标检测项目         小组成员：黄天成，杨松玮

时间阶段：第 2 周，  2024  年 7 月  8  日至  7 月  13  日

- 本周计划和项目任务

1、提高模型在测试集的正确率

2、学习论文阅读源码改善网络结构提高模型precision，recall，map等指标

3、增加图片和视频选择功能

4、美化界面

- 本周进度/任务完成情况

- 调整了一些参数，重新训练模型，在大约500epoch时达到最佳，在测试集上的正确率达到90%

- 检测完成后，调整了得到最终结果的逻辑，原来是按照框的中心点位置坐标x，从左到右进行字符串拼接，改进成在低置信度阈值下，对置信度排序，取置信度高的前7，8个字符，然后在按照位置拼接，这样保证了可以按照最合适的置信度筛选，进一步提高正确率到95%

3、 学习并使用ScConv模块，改变了yolov8的网络结构，在C2F层的Bottleneck后面加上ScConv，在训练epoch减少了3/5，参数减少了7%的情况下，使map提高了0.11%，提升少是因为原本map就很高，另外fps也提高了1.2，这个提升比较微妙，一方面这是几万次检测的平均值，另一方面提升又很小，还需要进一步测试。

4、美化了界面，添加了选择图片和视频功能，但视频识别功能还无法正常运行

5、阅读yolov10论文，希望使用其中NMS-free-training的方法。

- 下周的计划和项目任务

1、在检测速度上进行更详细的测试，并能展示到界面中。

2、添加完善视频检测功能。

3、添加可选框，对斜着的图片，曝光过高的图片的特殊情况进行选择性的处理。

- 存在的主要问题或特殊情况

1、 yolov10学的不是很明白。

2、 在实时检测中遇到的输入输出问题。

3、 视频展示时我不管是用QVideoWidget还是QGraphicsVideoItem都显示不了yolo输出的视频文件，但是我找一个自己的视频放进去可以显示，换了两个视频解码器没啥用，估摸着还是yolo输出视频编码器的问题，跟qt不是很适配。